VERBALE DI RIUNIONE CON ACTION ITEM

Modello orientato all'esecuzione: decisioni e azioni, non cronaca

# 1. Guida rapida all'uso

Un verbale di riunione efficace non racconta tutto quello che è stato detto: registra le decisioni prese e le azioni da eseguire, ognuna con un responsabile e una scadenza. La sintesi della discussione serve solo nella misura in cui aiuta a capire perché si è deciso in un certo modo. Se una riunione si chiude senza decisioni né azioni, il verbale deve dirlo: è un'informazione utile quanto un elenco di attività.

Lo schema chiave di questo modello è la tabella degli action item: per ogni punto all'ordine del giorno elenca azione, responsabile, scadenza e stato. È la parte che trasforma la riunione in lavoro fatto, ed è la prima cosa da rileggere all'apertura della riunione successiva.

## 1.1 Regole pratiche

Compilare il verbale durante la riunione, non dopo: a fine riunione rileggere ad alta voce decisioni e action item per conferma immediata dei presenti.

Una decisione per punto, formulata in modo verificabile: cosa si fa, cosa non si fa, da quando.

Ogni action item ha un solo responsabile, con nome e cognome: "il team" non è un responsabile.

La scadenza è una data precisa, mai "al più presto" o "entro breve".

Inviare il verbale ai partecipanti entro 24 ore e archiviarlo in una posizione condivisa, ad esempio il canale Microsoft Teams o il sito SharePoint del gruppo di lavoro.

Aprire la riunione successiva dalla colonna "Stato" degli action item del verbale precedente.

Per una riunione ordinaria una pagina basta: se il verbale supera le due pagine, probabilmente sta verbalizzando la cronaca.

## 1.2 Se la riunione si svolge in Microsoft Teams

La registrazione della riunione e il riepilogo automatico generato da Teams (recap con punti discussi e follow-up proposti) sono un buon complemento: aiutano chi era assente e velocizzano la stesura. Non sostituiscono però il verbale: decisioni e action item vanno verificati e formalizzati da una persona, perché un riepilogo automatico può omettere o fraintendere passaggi importanti. La disponibilità di queste funzioni dipende dal piano e dalla configurazione del tenant aziendale.

# 2. Esempio compilato — riunione operativa settimanale

Esempio realistico di verbale per una PMI: riunione operativa settimanale fra direzione, amministrazione, commerciale e produzione. Nomi e dati sono di fantasia.

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Data e ora | Giovedì 12 marzo, ore 14:30 - 15:30 |
| Luogo / canale | Sala riunioni + Microsoft Teams (collegato da remoto: M. Ferri) |
| Verbalizzante | Laura Bianchi (Amministrazione) |
| Partecipanti | Paolo Rossi (Direzione), Laura Bianchi (Amministrazione), Marco Ferri (Commerciale), Anna Conti (Produzione) |
| Assenti giustificati | Luca Greco (Magazzino) — delega ad Anna Conti |

## Ordine del giorno

Ritardi di consegna del fornitore di imballaggi

Nuovo modulo preventivi nel gestionale

Copertura clienti durante la chiusura estiva

## Punto 1 — Ritardi di consegna del fornitore di imballaggi

Discussione in sintesi

Negli ultimi due mesi il fornitore di imballaggi ha consegnato in ritardo tre ordini su cinque, con impatto su due spedizioni a clienti. Anna Conti ha già sollecitato due volte; il fornitore attribuisce i ritardi a un trasferimento di sede. Marco Ferri segnala che un cliente ha chiesto formalmente garanzie sui tempi di consegna.

DECISIONE — Si avvia la qualifica di un secondo fornitore di imballaggi entro fine mese; il fornitore attuale resta operativo, ma con ordini ridotti finché le consegne non tornano regolari.

Action item

| Azione | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Richiedere offerte a due fornitori alternativi di imballaggi | Anna Conti | 20 marzo | Da fare |
| Comunicare al fornitore attuale la riduzione temporanea degli ordini | Paolo Rossi | 16 marzo | Da fare |
| Rispondere al cliente con il piano di rientro sui tempi di consegna | Marco Ferri | 14 marzo | In corso |

## Punto 2 — Nuovo modulo preventivi nel gestionale

Discussione in sintesi

Il modulo preventivi è in prova da due settimane con il commerciale: i tempi di preparazione di un'offerta si sono ridotti sensibilmente. Restano due problemi: alcune voci di listino caricate nel gestionale sono datate e due modelli di stampa vanno corretti con il fornitore del software.

DECISIONE — Il nuovo modulo preventivi entra in uso per tutto il commerciale dal mese prossimo; fino ad allora le offerte di importo rilevante vengono ricontrollate dall'amministrazione prima dell'invio.

Action item

| Azione | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Aggiornare le voci di listino datate nel gestionale | Laura Bianchi | 25 marzo | In corso |
| Far correggere i due modelli di stampa dal fornitore del gestionale | Laura Bianchi | 27 marzo | Da fare |
| Organizzare un'ora di formazione interna per il commerciale (in Teams, registrata) | Marco Ferri | 31 marzo | Da fare |

## Punto 3 — Copertura clienti durante la chiusura estiva

Discussione in sintesi

Anna Conti propone di confermare la chiusura nelle ultime due settimane di agosto, come lo scorso anno. Marco Ferri chiede di garantire un presidio minimo per ordini urgenti e assistenza, perché due clienti chiave restano operativi tutto il mese.

DECISIONE — La chiusura estiva è confermata per le ultime due settimane di agosto; resta attivo un presidio per ordini urgenti e assistenza, a rotazione fra commerciale e produzione.

Action item

| Azione | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Raccogliere le preferenze ferie dei reparti | Anna Conti | 10 aprile | Da fare |
| Predisporre il calendario del presidio estivo e comunicarlo ai clienti chiave | Paolo Rossi | 30 aprile | Da fare |

## Varie ed eventuali

Anna Conti segnala che il carrello elevatore sarà in manutenzione la prossima settimana: le spedizioni del martedì vengono anticipate al lunedì. Nessuna azione ulteriore.

## Prossima riunione

Giovedì 19 marzo, ore 14:30, sala riunioni + Microsoft Teams. Apertura con la revisione degli action item di questo verbale.

## Approvazione

Il presente verbale è stato riletto a fine riunione e approvato dai presenti.

| Parte | Data | Firma |
| --- | --- | --- |
| Verbalizzante — Laura Bianchi | _____ / _____ / _____ | _______________________________ |
| Responsabile della riunione — Paolo Rossi | _____ / _____ / _____ | _______________________________ |

# 3. Modulo vuoto — da compilare

Duplicare il blocco "Punto [N]" per ogni punto all'ordine del giorno. Sostituire tutti i segnaposto fra parentesi quadre.

| Campo | Dettaglio |
| --- | --- |
| Data e ora | [GIORNO, ORA INIZIO - ORA FINE] |
| Luogo / canale | [SALA / SEDE oppure MICROSOFT TEAMS / ALTRO CANALE] |
| Verbalizzante | [NOME E COGNOME — RUOLO] |
| Partecipanti | [NOME E COGNOME — RUOLO, per ogni partecipante] |
| Assenti giustificati | [NOME E COGNOME — EVENTUALE DELEGA] |

## Ordine del giorno

[PUNTO 1]

[PUNTO 2]

[PUNTO 3 — aggiungere o togliere voci secondo necessità]

## Punto 1 — [TITOLO DEL PUNTO]

Discussione in sintesi

[SINTESI DELLA DISCUSSIONE — 3-5 righe al massimo: contesto e alternative valutate, solo quanto serve a capire la decisione.]

DECISIONE — [DECISIONE PRESA — formulata in modo verificabile: cosa si fa, chi è coinvolto, da quando. Se il punto non si chiude, scrivere cosa manca per decidere e rinviare con una data.]

Action item

| Azione | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| [AZIONE 1 — verbo all'infinito + risultato atteso] | [NOME] | [DATA] | [Da fare / In corso / Fatto] |
| [AZIONE 2] | [NOME] | [DATA] | [Da fare / In corso / Fatto] |
| [AZIONE 3] | [NOME] | [DATA] | [Da fare / In corso / Fatto] |

## Punto 2 — [TITOLO DEL PUNTO]

Discussione in sintesi

[SINTESI DELLA DISCUSSIONE — 3-5 righe al massimo: contesto e alternative valutate, solo quanto serve a capire la decisione.]

DECISIONE — [DECISIONE PRESA — formulata in modo verificabile: cosa si fa, chi è coinvolto, da quando. Se il punto non si chiude, scrivere cosa manca per decidere e rinviare con una data.]

Action item

| Azione | Responsabile | Scadenza | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| [AZIONE 1 — verbo all'infinito + risultato atteso] | [NOME] | [DATA] | [Da fare / In corso / Fatto] |
| [AZIONE 2] | [NOME] | [DATA] | [Da fare / In corso / Fatto] |
| [AZIONE 3] | [NOME] | [DATA] | [Da fare / In corso / Fatto] |

## Varie ed eventuali

[SEGNALAZIONI BREVI NON ALL'ORDINE DEL GIORNO — se generano azioni, aggiungerle a una tabella action item.]

## Prossima riunione

[DATA, ORA E LUOGO / CANALE — aprire con la revisione degli action item di questo verbale.]

## Approvazione

Il presente verbale è stato [riletto e approvato a fine riunione / inviato ai partecipanti il [DATA] per approvazione].

| Parte | Data | Firma |
| --- | --- | --- |
| Verbalizzante — [NOME] | _____ / _____ / _____ | _______________________________ |
| Responsabile della riunione — [NOME] | _____ / _____ / _____ | _______________________________ |

Fac-simile di verbale di riunione a uso operativo interno. Non sostituisce i verbali con requisiti di legge o statutari (es. assemblee dei soci e organi societari), per i quali fare riferimento ai modelli dedicati e al proprio consulente.